**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинского сельского поселения от 05 декабря 2016 г.  № 59

            Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Ленинского сельского поселения являются:

            — отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

            — неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

            Общая протяженность дорог МО Ленинского сельского поселения составляет дорог местного значения 155,6 км.

            Не отвечающих нормативным требованиям дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог (требующем ремонта) находится 103,8 км.

            Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

            При разработке программы:

            — проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения;

            — сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

            — определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

            — определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Целями программы является:

            — повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения;

            — обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения;

            — сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

            — улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети  в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения;

            — ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения.

            Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации Программы.**

            Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

—           эффективное и целевое использование средств бюджета;

—           соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

— осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

— гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Финансирование программы на 2019 г предусмотрено в размере 1 586,2 тыс. руб., исполнено на 01.01.2020 г.- 986,2 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |  |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |  |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | ***Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"*** | **35,0** | **0,0** | **35,0** | **35,0** | **0,0** | **35,0** | **100** |  |
| 1.2. | Расходы на проведение кадастровых работ автомобильных дорог общего пользования местного значения | **35,0** | 0,0 | 35,0 | **35,0** | 0,0 | 35,0 | 100 |  |
| 2 | ***Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий"*** | **2079,0** | **1551,2** | **527,8** | **1706,7** | **1186,3** | **520,4** | **82,1** |  |
| 2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Сельцо | **197,8** | 0,0 | 197,8 | **197,8** | 0,0 | 197,8 | 100 |  |
| 2.2. | Ремонт дворовой территории в д. Бесищево | **100** | 0,0 | 100 | **98,9** | 0,0 | 98,9 | **98,9** |  |
| 2.3. | Ремонт дворовой территории д. Сельцо (средняя улица) | **100** | 0,0 | 100 | **99,4** | 0,0 | 99,4 | **99,4** |  |
| 2.4 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Озерная в д. Бобыново, д. Бердибяки, д. Радышково, д. Бояды, д. Белое, ул. Заречная д. Лучеса | **1681,2** | 1551,2 | 130,0 | **1310,6** | 1186,3 | 124,3 | 77,9 |  |
|   | **Итого по муниципальной программе** | **2114,0** | **1551,2** | **562,8** | **1741,7** | **1186,3** | **555,4** | **82,4** |  |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ** **МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО\_ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**  | **2114,0** | **1741,7** | **82,4** |
| 1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2114,0 | 1741,7 | 82,4 |

**Оценка результативности реализации Программы:**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на  территории муниципального образования Ленинского сельского поселения  в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв= ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2– фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1– численность жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв= ( | 21141001 | : | 1741,7 1961 х 100%  |  = 1% |
|   |   |   |   |   |

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети

Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области высокая.

За 2019 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения в расчете на одного жителя составил 1%. По сравнению с 2018 годом произошло повышение финансирования на 82,4% .

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

— улучшения социальных условий жизни населения;

— приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

— снижение отрицательных воздействий на природную среду;

— создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Ленинского сельского поселения.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

— развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

— обеспечение безопасности дорожного движения.