# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Ленинского сельского поселения

## Починковского  района Смоленской области

### р а с п о р я ж е н и е

от  18.04.2017г. 			          			           	№ 35

Об утверждении   плана       мероприятий

по   подготовке  объектов       жилищного

фонда и объектов социально- культурной

сферы  муниципального        образования

Ленинского   сельского      поселения     к

осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Ленинского сельского поселения к работе в осенне – зимний период 2017-2018 гг., руководствуясь распоряжением Администрации Смоленской области от 07.06.2006 №511-р/адм. «О представлении федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1-ЖКХ (зима)», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинского сельского поселения

1. Создать комиссию по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. (приложение №1)

1.1. Комиссия по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов социально- культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. является так же комиссией по приемке жилищного фонда различных форм собственности и объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы муниципального образования Ленинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017-2018г. (приложение № 2).

3. Обеспечить выделение денежных средств из местного бюджета на проведение работ по подготовке объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг., на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.

5. Оформить в срок до 01.11.2017 года паспорт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

6. Обеспечить в срок до 28 числа месяца  отчетного периода представление в отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики, №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

7. Распоряжение вступает в силу со дня принятия, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Ленинского сельского поселения.

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                       А.И.Изаков

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

от 18.04.2017г.  №  35

СОСТАВ

комиссии по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

- Изаков Анатолий Иванович – глава муниципального образования,

председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Каширин Геннадий Алексеевич – депутат Совета депутатов

Ленинского сельского поселения;

3. Зыкова Людмила Васильевна – ст. менеджер Администрации.

Приложение №2

к распоряжению администрации

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

от 18.04.2017г.  №  35

План

мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы муниципального образования Ленинского сельского поселения к осенне- зимнему периоду 2017-2018гг.

| № п/п | Адрес объекта подготовки | Вид работ | Объем работ, стоимость работ (м,п, м3,м2, и т.д., тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Лучеса д. Бобыново д. Сельцо д. Боровское | Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения, водонапорных башен и артезианских скважин | 1000м 2710 тыс. руб. | май – сентябрь 2017г. | Изаков А.И. |
| 2. | д. Лучеса д. Боровское д. Бобыново д. Сельцо д. Бердибяки | Утепление ВНБ и артскважин | 5 шт. 30тыс. руб. | октябрь 2017г. | -//- |
| 3. | д. Лучеса д. Бобыново | Ремонт павильонов | 2 шт. 60 тыс. руб. | май 2016г. | -//- |
| 4. | Д. Лучеса: Ул. Им. В.Ф.Михалькова; Ул. Заречная; Ул. Садовая; Ул. Солнечная; Ул. Школьная; Ул. Молодёжная; Ул. Тихая Д. Бобыново: Ул. Победы; Ул. Озерная; Пер. Школьный; Ул. Новая Д. Бояды Д. Бердибяки д. Боровское д. Радышково | Капитальный, ремонт дорог | 19,3 км 3470,9 тыс. руб. | Май-сентябрь 2017г. | -//- |
| 5. | Д. Лучеса, д. Боровское, д. Бердибяки, д. Бесищево, д. Радышково, д. Тюри | Уличное освещение | 1170 тыс. руб. | Весь период | -//- |
| 6. | Д. Лучеса | Ремонт зданий (нежилых) административных | 2 шт. 347,6 тыс. руб. | Май-июнь | -//- |
| 7. | Д. Лучеса, д.Бесищево, д. Бояды | Разработка ПСД на газ и водоснабжение | 2131,1 тыс. руб. | Февраль – июнь 2017г. | -//- |