Совет депутатов  ЛЕНИНСКОГО   сельского поселения  Починковского  района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от 17.04.2015г.	                       				      № 18

О благоустройстве территории населённых

пунктов Ленинского сельского    поселения

Починковского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, а также в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Ленинского сельского поселения

Совет депутатов Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской  области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за настоящим решением оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области            					А.И.Изаков

Приложение

к решению Совета депутатов

Ленинского сельского поселения

17.04.2015г.  № 18

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской  области

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Ленинского сельского поселения, граждан, владеющие домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май 2013 года | администрация |
| 2. | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь 2013 года | администрация |
| 3. | Субботник по очистке территории по улицам им. С.И.Бизунова, Тихая д. Лучеса | Апрель-май | администрация |
| 4. | Покраска столбов и деревьев по ул. им. С.И.Бизунова | Апрель-май | администрация |
| 5. | Очистка от мусора территории пирса д. Лучеса | апрель-июнь | администрация |
| 6. | Благоустройство парка в центре д. Лучесы (уборка мусора, выпиливание сухих деревьев, обрезка сухих веток, побелка деревьев. | апрель - июнь | администрация |
| 7. | Благоустройство территории памятника, посвященного событиям ВОВ (очистка территории от мусора). | апрель-май | администрация |
| 8. | Ремонт памятного знака председателю колхоза у административного здания, уборка территории данных объектов. | апрель-июнь | администрация |
| 9. | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, возле здания администрации д. Лучеса. | май-июнь | администрация |
| 10. | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования. | апрель – октябрь | администрация |
| 11. | Организация субботников по уборке территории д. Лучеса, д. Бобыново, д. Сельцо | апрель-май | Депутаты Совета депутатов Ленинского сельского поселения жители населенных пунктов, администрация |
| 12. | Организовать конкурс на лучшую придомовую территорию | июнь-август | администрация |
| 13. | Подведение итогов конкурса | август | администрация |
| 14. | Ямочный ремонт шлаком и очистка от мусора дорожного полотна д. Лучеса (ул. Солнечная, ул. Тихая, ул. им. С.И.Бизунова, возле административного здания). д. Бобыново (ул. Победы) | май-август 2013 года | администрация |
| 15. | Субботник по уборке территории кладбища д. Лучеса | Апрель-июль | администрация |
| 16. | Окашивание придомовых территорий поселения, административного центра, спортзала, территорий предприятий и организаций поселения. | июнь- сентябрь | администрация, руководители всех форм собственности поселения, население |
| 17. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | администрация |
| 18. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь-март 2015 года | администрация |
| 19. | Предусмотреть в бюджете поселения денежные средства на реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения, в том числе на 2016 год. | апрель-октябрь 2015 года | менеджер администрации Телега И.А. |