# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Ленинского сельского поселения

## Починковского  района Смоленской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.05.2014г. 							               №   14

О подготовке      объектов        жилищного

фонда, объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социально-культурной  сферы

Ленинского сельского поселения к осенне-

зимнему периоду 2014-2015 годов

Для обеспечения своевременной подготовки объектов жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ленинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов (приложение № 1) и состав штаба (приложение №2).

1.1. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственный кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

2.  Бухгалтеру Администрации Ленинского сельского поселения (Телега И.А.):

2.1. Обеспечить финансирование текущих платежей за топливно-энергетические ресурсы и мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы Ленинского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2014 год.

2.2. Обеспечить погашение задолженности прошлых лет за коммунальные услуги, оказанные организациям бюджетной сферы, финансируемым из бюджета Ленинского сельского поселения.

3. Главе администрации Ленинского сельского поселения  Изакову А.И.:

3.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Ленинского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов.

3.2. Организовать не реже одного раз в месяц заседания штаба и рассматривать вопросы, возникшие при подготовке объектов коммунального назначения, социальной сферы Ленинского сельского поселения и жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов.

3.3.Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы  Ленинского сельского поселения коммунального хозяйства Ленинского сельского поселения в срок до 15.09.2014 года.

3.4.  Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект социального назначения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации. Паспорта готовности оформить в срок до 01.11.2014 года.

3.5. Организовать контроль над восстановлением резервных топливных хозяйств объектов теплоснабжения.

3.6. Обеспечить своевременное представление в отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов начиная по состоянию на 01.06.2014года.

3.7. Провести проверку соответствия существующей категории надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения Ленинского сельского поселения.

4. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2014 года- в размере 80% от плановых объёмов работ;

- 01 октября 2014 года – полная готовность к началу отопительного сезона в Ленинском сельском поселении.

5. Директору МБУК «ЦКС Ленинского сельского поселения»обеспечить в срок до 01.09.2014 года необходимый ремонт и подготовку подведомственного объекта к работе в осенне - зимний период 2014-2015 годов.

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах администрации Ленинского сельского поселения.

7. Поместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ленинского сельского поселения.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

9. Контроль над выполнением данного постановления возложить на главу муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области А.И.Изакова.

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                        		А.И.Изаков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Ленинского сельского поселения

от 22.05.2014 г. № 14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ленинского сельского поселения к осенне-зимний период 2014-2015 года

| № п/п | Наименование | Сроки проведения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по подведению итогов ОЗП 2013-2014гг | Мая 2014г. | Администрация |
| 2. | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014гг | Май-июнь 2014г. | Администрация |
| 3. | Проверка запорной арматуры | Июль 2014г. | Администрация |
| 4. | Техническое обслуживание газового оборудования, котлов АОГВ-23 | Июль-август 2014г. |  |
| 5. | Проверка дымоходов и вентиляции | Август 2014г. | ВДПО |
| 6. | Опресовка систем отопления | Август 2014г. | Администрация |
| 7. | Покраска трубопроводов | Август 2014г. | Администрация |
| 8. | Ремонт энергетических установок, систем водоснабжения (чистка колодцев) | Июнь-август 2014г. | Администрация |
| 9. | Замена оконных рам в здании Лучесского СДК | Июль-август 2014г. | Администрация |
| 10. | Ремонт входных дверей и замена оконных рам, утепление административных зданий | Август-сентябрь 2014г. | Администрация |
| 11. | Подведение итогов подготовки энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок для эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015гг. | Сентябрь 2014г. | Администрация |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации

Ленинского сельского поселения

от 22.05.2014г.  № 14

Состав ШТАБА по подготовке объектов коммунального назначения, социальной сферы Ленинского сельского поселения и жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самойлова Вера Афанасьевна | Председатель комиссии, депутат Совета депутатов, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 5-52-26 | Отчитывается перед главой поселения о результатах проведённой работы |
| 2. | Степченкова Людмила Анатольевна | Секретарь комиссии, ст. менеджер Администрации Ленинского сельского поселения | 5-52-21 | Ведёт протокол заседания комиссии |
| 3. | Каширин Геннадий Алексеевич | Член комиссии, депутат Совета депутатов | 8-920-304-18-36 |  |
| 4. | Балабанова Ирина Борисовна | Член комиссии, фельдшер ФАПа | 4-20-99 |  |
| 5. | Антоненкова Людмила Викторовна | Член комиссии, директор Лучесской школы | 5-52-26 | Предоставляет информацию главе поселения о результатах проведённой работы |
| 6. | Талан Галина Викторовна | Член комиссии, директор МБУК «ЦКС Ленинского сельского поселения» |  |  |
| 7. | Телега Инна Ахметовна | Член комиссии, бухгалтер администрации Ленинского сельского поселения | 4-16-71 | Контролирует финансовое обеспечение |