Информация

о выполнении видов и объемов работ по плану мероприятий по Ленинскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта подготовки | Вид работ | Объем работ, стоимость работ (м.п.м3, м2 и т.д. тыс. руб.) | Срок исполнения | Исполнение |
| 1. | д. Лучеса  д. Бобыново  д. Сельцо  д. Стригино  д. Климщина | Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения | 300 тыс. руб. | Апрель-сентябрь  2020г. |  |
| 2. | д. Бобыново по ул. Озерная | Замена водопроводной сети | 150м.  120 тыс. руб. | Апрель-май  2020г. |  |
| 3. | Д. Лучеса -1шт.  Д. Сельцо – 2шт.  Д. Стригино-2шт.  Д. Красиловка -1шт.  Д. Шмаково- 1шт. | Замена глубинного насоса на водопроводных башнях и артезианских скважинах | 7 шт.  560 тыс. руб. | Апрель-сентябрь  2020г. |  |
| 4. | Отсыпка дорог:  Д. Лучеса  Ул. им. В.Ф.Михалькова -500м. (ремонт дороги);  Ул. Заречная -300м (ремонт дороги);  Ул. Парковая-150м (ремонт дороги);  Д. Шмаково -150м (ремонт дороги);  Д. Сельцо -200м (ямочный ремонт);  Д. Стригино -200м (ямочный ремонт);  Д. Климщина-300м (ямочный ремонт);  Д. Бояды (грейдирование);  Д. Бобыново  (грейдирование);  д. Радышково (грейдирование) | Капитальный ямочный ремонт дорог, грейдирование | 1,6 км  2000 тыс. руб. | Май-сентябрь 2020г. |  |
| 5. | Д. Стригино д. 4 кв. 5 | Замена газового котла | 35 тыс. руб. | Май-июнь  2020г. |  |

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области О.Е. Летова