АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «29» апреля  2021   года                                                    № 040

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области  к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов:

1.Создать при Администрации Ленинского сельского поселения штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в следующем составе:

Председатель комиссии -  Летова О.Е., глава муниципального образования Ленинского сельского поселения;

Члены комиссии:

Мызникова Т.И. – главный специалист Администрации Ленинского сельского поселения;

Зыкова Л.В.. – ведущий специалист Администрации Ленинского сельского поселения;

Ветрова Т.В. -  старший менеджер Администрации Ленинского сельского поселения;

Романенкова Н.И. – депутат  Совета депутатов Ленинского сельского поселения.

2. Утвердить  план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

3. Подготовить объекты жилищно - коммунального сельского поселения к работе в осенне – зимний период 2021-2022 года.

4. Провести корректировку  календарного плана – графика постановки на государственный кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности и предоставить его в Отдел строительства и жилищно - коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (Романцева Г.В.).

5. Провести техническую инвентаризацию основных фондов жилищно- коммунального хозяйства по состоянию на 1-е июля 2021 года (Летова О.Е., Романцева Г.В., Мызникова Т.И., Зыкова Л.В., Ветрова Т.В.).

6. Обеспечить выделение денежных средств из местного бюджета на  проведение работ по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне - зимний период 2021-2022 года, на приобретение необходимых материально- технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок.

7. Завершить в срок до 01.09.2021 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2021 паспорта готовности муниципальных образований к работе в осенне - зимний период 2021-2022 года в соответствии с федеральным законодательством.

8. Обеспечить создание 45-ти дневного запаса по основным и 10-ти дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного периода 2021-2022 года.

9. Обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно – коммунального хозяйства поселений с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

10. Обеспечить участие своих представителей в заседаниях районного штаба  по подготовке  объектов жилищно - коммунального хозяйства  муниципального образования «Починковский  район» Смоленской области  к работе в осенне- зимний период 2021-2022 года с  информацией  о ходе подготовки к зиме сельского поселения.

11. Назначить старшего менеджера Ветрову Т.В. ответственным лицом за составление статистической отчетности  о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года, обеспечить своевременное представление в отдел строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Починковский район» Смоленской области для обобщения информации и предоставления  в Департамент Смоленской области по строительству и  жилищно - коммунальному хозяйству в целом по муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области форм статистической отчетности:

- №1- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне- зимних условиях», утвержденной постановлением  Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7;

12. Обеспечить проведение ежемесячных расчетов за потребленный природный газ, электроэнергию, услуги ЖКХ (Романцева Г.В.).

13. Завершить в срок до 01.08.2021 года формирование  лимитов потребления топливно – энергетических ресурсов на 2022 год для потребителей, финансируемых из местного бюджета (Романцева Г.В.).

14. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей на территории сельского поселения (Мызникова Т.И., Зыкова Л.В.).

15. Провести проверку соответствия существующей категории надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения муниципального образования.

16. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение (Летова О.Е.).

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                                             Летова О.Е.

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 29.04.2021 года № 040

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года

| № п/п | Адрес объекта подготовки | Вид работ | Объем работ, стоимость работ (м.п.м3, м2 и т.д. тыс. руб.) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Лучеса д. Бобыново д. Сельцо д. Стригино д. Климщина | Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения | 150 | Апрель-сентябрь 2021г. |
| 2. | д. Бобыново по ул. Центральная | Замена водопроводной сети | 800кв.м. 200 | Апрель-май 2021г. |
| 3. | Д. Сергеево -1шт. | Замена глубинного насоса на водопроводных башнях и артезианских скважинах | 1 шт. 80 | Апрель-май 2021г. |
| 4. | Отсыпка дорог: Д. Лучеса Ул. Парковая-150м (ремонт дороги); Д. Радышково -2200м (ремонт дороги); Д. Бердибяки -1500м ( ремонт дороги); Д. Бесищево -4000м ( ремонт дороги); Д. Бояды (грейдирование) | Капитальный ямочный ремонт дорог, грейдирование | 7850кв.м. 3000 | Май-сентябрь 2021г. |