АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» мая  2023   года                                                    № 043

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области  к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов:

1.Создать при Администрации Ленинского сельского поселения штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в следующем составе:

Председатель комиссии -  Летова О.Е., глава муниципального образования Ленинского сельского поселения;

Члены комиссии:

Мызникова Т.И. – главный специалист Администрации Ленинского сельского поселения;

Зыкова Л.В. – ведущий специалист Администрации Ленинского сельского поселения;

Цыганкова Т.А. -  старший менеджер Администрации Ленинского сельского поселения;

Романенкова Н.И. – депутат  Совета депутатов Ленинского сельского поселения.

2. Утвердить  план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

3. Подготовить объекты жилищно – коммунального хозяйства сельского поселения к работе в осенне – зимний период 2023-2024 года.

4. Провести корректировку  календарного плана – графика постановки на государственный кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности и предоставить его в Отдел строительства и жилищно - коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (Романцева Г.В.).

5. Провести техническую инвентаризацию основных фондов жилищно- коммунального хозяйства по состоянию на 1-е июля 2023 года (Летова О.Е., Романцева Г.В., Мызникова Т.И., Зыкова Л.В., Цыганкова Т.А.).

6. Обеспечить выделение денежных средств из местного бюджета на  проведение работ по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне - зимний период 2023-2024 года, на приобретение необходимых материально- технических ресурсов.

7. Завершить в срок до 01.09.2023 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2023 паспорта готовности муниципальных образований к работе в осенне - зимний период 2023-2024 года в соответствии с федеральным законодательством.

8. Обеспечить создание 45-ти дневного запаса по основным и 10-ти дневного запаса по резервным видам топлива к началу отопительного периода 2023-2024 года.

9. Обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно – коммунального хозяйства поселений с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

10. Обеспечить участие представителей в заседаниях районного штаба  по подготовке  объектов жилищно - коммунального хозяйства  муниципального образования «Починковский  район» Смоленской области  к работе в осенне- зимний период 2023-2024 года с  информацией  о ходе подготовки к зиме сельского поселения.

11. Назначить старшего менеджера Цыганкову Т.А. ответственным лицом за составление статистической отчетности  о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 года, обеспечить своевременное представление в отдел строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Починковский район» Смоленской области для обобщения информации и предоставления  в Департамент Смоленской области по строительству и  жилищно - коммунальному хозяйству в целом по муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области форм статистической отчетности:

- №1- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне- зимних условиях», утвержденной постановлением  Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7;

12. Обеспечить проведение ежемесячных расчетов за потребленный природный газ, электроэнергию, услуги ЖКХ (Романцева Г.В.).

13. Завершить в срок до 01.08.2023 года формирование  лимитов потребления топливо – энергетических ресурсов на 2024 год для потребителей, финансируемых из местного бюджета (Романцева Г.В.).

14. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Смоленской области разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей на территории сельского поселения (Мызникова Т.И., Зыкова Л.В.).

15. Провести проверку соответствия существующей категории надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения муниципального образования.

16. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение (Летова О.Е.).

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                                             Летова О.Е.

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 15.05.2023 года № 043

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года

| № п/п | Адрес объекта подготовки | Вид работ | Объем работ, стоимость работ (м.п.м3, м2 и т.д. тыс. руб.) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Лучеса д. Бобыново д. Сельцо д. Стригино д. Климщина д. Шмаково | Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения | 619 000 | Апрель-сентябрь 2023г. |
| 2. | д. Марьино -1шт. д. Красиловка – 1шт. | Замена глубинного насоса на водопроводных башнях и артезианских скважинах | 120 860 | Март-Апрель 2023г. |
| 3. | д. Сельцо | Ремонт павильона водонапорной башни | 90 000 | Июнь-июль 2023г. |
| 4. | д. Бобыново д. Стригино д. Сельцо д. Климщина д. Марьино д. Белик д. Шмаково | Утепление водонапорных башен | 5 000 | Сентябрь 2023г. |
|  | Отсыпка дорог: д. Лучеса: Ул. Тихая-100м; Ул. Школьная-20м; Ул. Солнечная-150м; Ул. Заречная- 100м; Пер. Парковый-30м; На кладбищах д. Стригино,д. Лучеса возле контейнерных площадок. д. Бесищево-1км. В остальных населенных пунктах дороги (грейдирование) | Капитальный ямочный ремонт дорог, грейдирование | 4 813 200 | Май-сентябрь 2023г. |